[5110135 캡스톤디자인]

3주차 과제(졸업작품)

조 번호: 1조 모비

1. 프로젝트 주제

| 팀원들의 1주차 과제를 바탕으로, 팀의 최종 프로젝트 주제를 선정한다. 진행되는 프로젝트는 Github에 지속적으로 코드를 업로드하여 지도교수 및 조교가 진행상황 및 팀원의 기여도를 확인할 수 있도록 한다. 따라서 모든 팀원이 Github 계정을 만들고 팀원 중 한 명(팀장)이 저장소(repository)를 프로젝트 이름으로 만든 뒤, collaborator로 나머지 팀원을 추가하도록 한다. (파일 마지막 장 참고자료 참고) 또는 프로젝트 이름의 계정을 만들어서 그 안에 저장소를 만들고, 해당 저장소에 모든 팀원을 collaborator로 추가해도 됨. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 주제: 시각 장애인과 노약자를 위한 스마트 교통 AI 에이전트 시스템 |  |  |
| 프로젝트 Github 저장소 주소: https://github.com/Yoonhsub/Integrated-Safety-Assurance-System-using-Spatial-Audio-and-AI |  |  |
| 팀원1(팀장) | 이름: 윤현섭 | Github ID: Yoonhsub |
| 팀원2 | 이름: 안준환 | Github ID: ajh1206 |
| 팀원3 | 이름: 심현석 | Github ID: loremipsum0116 |
| 팀원4 | 이름: 김도성 | Github ID: doseong13 |

2. 프로젝트 계획

확정된 프로젝트 주제를 구현하기 위한 계획을 작성한다. 아래 항목은 글씨 크기 9인 자유 포맷으로 작성하되, 분량은 전체 6장 이상이어야 함. 1주차 과제에서 작성한 내용을 활용 가능. - 프로젝트 내용 : 프로젝트의 목적, 예상되는 결과물의 주요 기능 및 부가 기능에 대한 설명. - 필요성 : 해당 프로젝트의 타겟 유저, 결과물을 활용할만한 상황 등 사례를 바탕으로 한 필요성 서술. - 독창성 : 비슷한 주제로 기존에 개발된 프로그램 등을 조사하여 작성하고, 본 프로젝트에서 개발할 내용은 어떤 점이 다른지 서술. - 필요 기술 : (1) 팀원들이 사용 가능한 프로그래밍 언어에 기반하여, 본 프로젝트에 사용할 프로그래밍 언어를 1개 이상 작성. (2) 프로젝트에 활용 가능한 오픈소스 라이브러리를 조사하고 본 프로젝트의 어떤 부분에 사용할 수 있는지에 대한 설명과 관련 링크 등을 작성. (3) 프로젝트에 활용할 책이나 인터넷 강의, 블로그 등을 작성. - 월별 계획 설정: 4월~10월에 대해 월별 계획을 기술. 참고: 6월에는 이번 학기 중간 결과 발표 예정이며, 캡스톤디자인 전시회는 보통 11월 초에 진행되었음(올해 일정은 미정). 따라서 최종적으로 10월까지는 마무리되는 것을 목표로 할 것. - 주차별 계획 설정: 남은 학기 (4~6월)에 대해 주차별 계획(공부, 데이터 수집 및 주요 기능 개발)을 기술하고, 각 팀원의 예상 역할을 나눠볼 것. 추후 팀원 간 평가도 성적에 반영될 예정이니 각자 작업 분배와 참여를 확실히 할 것.

- 프로젝트 내용

(1) 주요 기능(우선적으로 개발할 기능)

1. Voice-First 대화형 인터페이스

사용자가 음성으로 목적지나 버스 번호를 질문하면 STT(음성 인식)와 TTS(음성 합성)를 통해 노선 및 도착 정보를 안내합니다.

1-1. 구현 방법

입력(STT): speech_to_text 라이브러리를 통해 사용자의 음성 질문(예: "502번 버스 언제 와?")을 텍스트 데이터로 변환합니다.

처리: 변환된 텍스트를 분석하여 필요한 정보를 서버(FastAPI)에 요청합니다.

출력(TTS): 서버에서 받은 도착 시간이나 노선 정보를 flutter_tts를 통해 다시 음성으로 안내합니다.

2. 실시간 위치 기반 지오펜싱 안전 알림

GPS를 활용해 사용자의 위치를 정밀 추적하며, 정류장 내 안전 구역을 벗어나 차도 등에 진입할 경우 즉각적인 음성 경고를 제공합니다.

2-1. 구현 방법

위치 추적: Geolocator를 사용하여 사용자의 현재 좌표를 실시간으로 수집합니다.

위험 감지: 수집된 좌표가 사전에 설정된 정류장 위험 구역(지오펜싱 범위)에 진입하거나 이탈하는지 Python 백엔드에서 계산합니다.

피드백: 위험 상황 발생 시 즉각적으로 음성 경고를 송출하고, Vibration 라이브러리로 강력한 진동을 발생시켜 사용자의 인지를 돕습니다.

3. 정밀 탑승 유도 및 정차 위치 안내

여러 대의 버스가 동시에 진입하더라도 사용자가 탈 버스의 정확한 정차 위치와 문 앞까지의 방향을 음성과 진동으로 안내합니다.

3-1. 구현 방법

3-1-1. 버스 진입 순서 및 정차 정보 동기화 (Data Sync)

진입 순서 파악: 공공데이터 API 연동 모듈에서 공공데이터포털의 '정류소별 도착 예정 정보' API를 호출하고, FastAPI 백엔드는 해당 모듈의 표준 응답을 통해 현재 정류소에 진입 중인 버스들의 목록과 순서를 실시간으로 제공합니다.

기사 앱 연동 (FCM): 사용자가 탑승 버튼을 누르면 Firebase를 통해 해당 버스 기사 앱에 알림이 갑니다. 기사가 정류장에 도착해 문을 열 때 '도착 확정' 버튼을 누르게 유도하거나, 버스의 속도가 0이 되는 시점을 파악해 사용자의 앱에 "버스가 바로 앞에 정차했습니다"라는 신호를 보냅니다.

3-1-2. 스마트폰 센서를 활용한 방향 유도 (Haptic)

진동 패턴(Haptic Feedback): Vibration 라이브러리를 활용하여, 버스 문과의 거리가 가까워질수록 진동 주기를 짧게 하거나 강도를 높여 '박동'처럼 느끼게 합니다. 이는 시각장애인이 소음이 심한 정류장에서도 직관적으로 거리감을 느끼게 돕습니다.

3-1-3. 공간음향을 활용한 위치 안내

비컨과 공간음향 활용(spacial sound): Google Resonance Audio 렌더링 엔진을 이용하여 구현한 공간음향과 버스의 승객 입구에 부착된 비콘과 서비스 앱 간의 연동을 통해 위치 정보를 탑재할 AI를 통하여 공간 음향이 활용된 안내 음성으로 사용자가 보다 정확하고 안전하게 승객 입구를 찾을 수 있도록 돕습니다.

4. 버스 기사-승객 양방향 매칭 시스템

사용자가 탑승할 버스를 선택하면 해당 정보가 기사 전용 앱으로 즉시 전달되어, 기사가 교통약자의 대기 사실을 사전에 인지할 수 있도록 합니다.

4-1. 구현 방법

데이터 기록: 사용자가 특정 버스 탑승을 설정하면 Firebase Realtime Database에 해당 정보가 실시간으로 저장됩니다.

알림 발송: 데이터 변화를 감지한 시스템이 FCM(Cloud Messaging)을 통해 해당 버스 기사의 전용 앱으로 "노약자/시각장애인 대기 중"이라는 맞춤형 푸시 알림을 보냅니다.

(2) 부가 기능(후순위 개발 기능. 경우에 따라 개발 여부가 바뀔 수 있음)

1. 교통약자 맞춤형 정보 제공 서비스

저상버스 운행 여부와 버스 내부 혼잡도 데이터를 실시간으로 필터링하여 쾌적한 탑승이 가능한 차량을 우선 추천합니다.

1-1. 구현 방법

공공데이터 API 연동 모듈: 공공데이터포털 API에서 실시간 버스 정보를 호출할 때, low-floor(저상버스 여부) 필드와 congest(혼잡도) 데이터를 표준 형식으로 정리하고 필터링합니다. FastAPI 백엔드는 해당 결과를 앱에 전달하는 연동 인터페이스 역할을 수행합니다.

로직: "저상버스임" AND "혼잡도가 '여유' 또는 '보통'임"이라는 조건을 만족하는 버스만 우선순위를 높여 Flutter 앱으로 전달합니다.

프론트엔드(Flutter): 서버에서 필터링된 데이터를 받아, 음성으로 "잠시 후 도착하는 502번은 저상버스이며 좌석 여유가 있습니다"라고 안내합니다.

2. 고령자 친화적 유니버설 디자인 UI

스마트폰 조작이 서툰 사용자를 위해 복잡한 메뉴 대신 초대형 버튼과 단순화된 레이아웃을 제공합니다.

2-1. 구현 방법

레이아웃: Flutter의 위젯 시스템을 활용해 화면의 70% 이상을 차지하는 초대형 버튼을 배치하고, 고대비 색상(검정 배경에 노란 글씨 등)을 적용합니다.

단순화: 메뉴 이동을 최소화하고, 앱 실행 즉시 "어디로 가시나요?"라는 음성 입력 화면이 뜨도록 설계합니다(Voice-First).

접근성 가이드: FLutter에서 제공하는 Semantics 위젯을 활용해 시각장애인용 화면 낭독기(TalkBack/VoiceOver)가 각 버튼의 기능을 정확히 읽어주도록 최적화합니다.

3. 탑승 및 하차 자동 알림

사용자가 버스에 탑승했음을 기사가 확인하거나, 목적지 도착 전 미리 하차 준비를 할 수 있도록 안내하는 보조 알림 기능입니다.

3-1. 구현 방법

탑승 확인: 사용자의 GPS 좌표와 버스의 실시간 GPS 좌표가 일정 시간(예: 15초 이상) 일치하며 이동하면 '탑승 완료'로 판단합니다.

하차 알림: 사용자가 설정한 목적지 정류장의 좌표에 접근하면 FCM을 통해 사용자에게 "다음 정류장에서 내리실 차례입니다"라고 푸시 알림과 음성을 보냅니다.

기사 앱 연동: 하차 벨을 누르기 힘든 상황을 대비해, 앱에서 '하차 예약'을 누르면 Firebase Realtime Database를 통해 기사용 앱에 "다음 정류장에 교통약자 하차 예정"이라는 메시지를 띄웁니다.

- 필요성

본 프로젝트는 시각적 정보에 의존하기 어려운 사용자, 즉 시각 장애인과 시각 인지 능력이 저하된 고령자를 주요 대상으로 한다. 이들은 정류장에서 버스를 기다리고 탑승하는 과정에서 주변 상황을 충분히 파악하기 어렵기 때문에, 위치를 정확히 인지하지 못하거나 예상치 못한 위험에 노출될 수 있다. 예를 들어 버스의 정확한 정차 위치를 알기 어렵고, 여러 대의 버스가 동시에 도착하면 목적 버스를 구분하지 못해 탑승에 실패하는 경우도 발생한다. 이러한 상황은 정류장에서 탑승하기 직전까지 지속적인 불안감으로 이어진다. 현재 서비스들은 버스 도착 정보나 노선 안내와 같은 정보 제공에 초점을 두고 있지만, 실제로 정류장에서 이동하고 탑승하는 과정에서 발생하는 위험이나 혼란까지는 충분히 해결하지 못하고 있다. 이에 본 프로젝트는 사용자의 위치를 기반으로 음성 안내와 지오펜싱 기술을 활용해 정류장 내 안전한 대기 위치를 안내하고, 해당 구역을 벗어날 경우 경고를 해주는 기능을 제공하고자 한다. 특히, 또한 탑승 예정 정보를 버스 기사에게 전달하여 보다 정확한 위치에 정차할 수 있도록 유도함으로써, 이용자가 보다 안전하게 버스를 이용할 수 있는 환경을 만드는 것을 목표로 한다. 이는 단순히 정보를 전달하는 수준을 넘어, 실제 이용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 줄이고 이동에 대한 불안과 불확실성을 낮춰 교통약자의 이동권을 보다 실질적으로 보장하기 위한 시스템이다.

- 독창성

1. 능동적 사고 예방 기능

기존 서비스는 단순히 버스 도착 정보를 안내하는 데 그치는 반면에 본 시스템은 사용자의 현재 위치와 주변 환경을 실시간으로 분석하여 위험 상황 자체를 사전에 차단하는 데 초점을 둔다. 정류장 내 위험 구역(차도, 버스 진입 경로 등)에 사용자가 접근할 시 단순 알림이 아닌 음성 안내 피드백을 즉각 제공한다. 이를 통해 시각장애인이 인지하기 어려운 공간적 위험 요소를 능동적으로 보완하며, 단순 정보 제공을 넘어 실질적인 안전 보조 시스템으로 기능한다.

2. 사용자–버스 기사 간 양방향 연결 구조

기존 시스템은 버스 기사가 정류장에서 탈 고객이 장애인이라는 사실을 미리 인지하지 않고 있다. 이로 인해서 탑승 시 시간 지연의 가능성이 있다. 본 프로젝트는 사용자가 앱에서 탑승 예정 정보를 설정하면 해당 정보가 버스 기사 전용 시스템으로 전달되어, 기사가 다음 정류장에서 탑승 대기 중인 사용자를 사전에 인지할 수 있도록 한다. 이를 통해 기사는 도움이 필요한 승객을 사전에 확인 가능하게 되어, 단순한 정보 제공을 넘어 사람 간 상호작용을 보완하는 구조를 만든다.

- 필요 기술

- 프로그래밍 언어

Dart (Flutter): 시각장애인과 고령자를 아우르는 범용 사용자 앱과 버스 기사용 앱을 단일 코드베이스로 iOS와 안드로이드에 동시 배포하기 위해 사용합니다. 시각장애인을 위한 화면 낭독기(접근성 도구) 연동이 우수할 뿐만 아니라, 스마트폰 조작이 서툰 고령자를 위한 초대형 버튼 위주의 직관적인 'Voice-First' 간편 UI를 빠르게 레이아웃하는 데 최적화되어 있습니다.

Python: 사용자 위치 기반의 지오펜싱 계산과 앱 간 실시간 데이터 통신을 중계하는 백엔드 구축에 활용합니다. 또한 공공데이터포털 API 연동 모듈과 백엔드가 표준 JSON 계약을 통해 연결되도록 하여, 고령자를 위한 '저상버스 도착 정보' 및 '차내 혼잡도' 데이터를 앱에서 안정적으로 활용할 수 있게 합니다.

- 활용 가능한 오픈소스 라이브러리 설명 및 링크

2-1. Geolocator & Google Maps Flutter (위치 및 지오펜싱)

설명: 사용자의 실시간 위치를 정밀하게 추적하고, 정류장 주변 위험 구역 이탈 여부를 감지하는 '능동적 사고 예방 기능'의 핵심 기술입니다.

링크: https://pub.dev/packages/geolocator

2-2. Speech_to_text & Flutter_tts (음성 인식 및 합성)

설명: 시각장애인 사용자를 위한 양방향 스마트 안내뿐만 아니라, 기기 조작이 어려운 고령자가 앱 실행 즉시 대화형으로 목적지를 설정할 수 있도록 돕는 'Voice-First' 음성 인터페이스를 구현합니다.

링크: https://pub.dev/packages/speech_to_text , https://pub.dev/packages/flutter_tts

2-3. Firebase Realtime Database / Cloud Messaging (FCM)

설명: 사용자가 탑승을 설정하면 해당 정보를 기사 앱으로 즉각 전달합니다. 특히 고령자 탑승 시 기사에게 "노약자 대기 중(승하차 여유 시간 필요)"이라는 맞춤형 시각/청각적 경고 알림을 지연 없이 푸시하여 안전한 탑승을 유도하는 실시간 통신 채널로 활용합니다.

링크: https://firebase.google.com/docs/database

2-4. Vibration (다중 감각 피드백)

설명: 위험 구역 접근 시 음성 안내와 함께 기기의 진동을 강하게 발생시켜 시각 및 청각 인지 능력이 저하된 교통약자에게 즉각적인 경고와 심리적 안전감을 제공합니다.

링크: https://pub.dev/packages/vibration

2-5. FastAPI (Python 백엔드 프레임워크)

설명: 실시간 버스 도착 정보는 물론, '저상버스 여부'와 '차내 혼잡도'와 같은 외부 API 데이터를 빠르게 가공하여 플러터 앱과 비동기적으로 통신하는 경량 REST API 서버를 구축합니다.

링크: https://fastapi.tiangolo.com/

3-1. 공간 음향(Spatial Audio) 렌더링 엔진, Google Resonance Audio (구글 레조넌스 오디오)

설명: 현재 모바일 및 웹 환경에서 가장 강력하고 널리 쓰이는 오픈소스 3D 공간 음향 엔진. 사용자의 머리 위치와 회전 값, 그리고 가상 소음원의 위치를 입력하면 HRTF(머리 전달 함수)를 적용하여 양쪽 귀에 들리는 입체 음향을 실시간으로 계산해 준다.

링크: https://github.com/resonance-audio

Flutter Blue Plus (flutter_blue_plus)

설명: 플러터 환경에서 BLE(Bluetooth Low Energy) 기기와 통신하기 위한 가장 안정적인 표준 오픈소스 라이브러리입니다.

Vector Math (vector_math)

설명: 3D 공간의 좌표(x, y, z) 계산, 행렬 변환, 쿼터니언(Quaternion, 회전값)을 쉽게 처리해 주는 공식 다트(Dart) 라이브러리입니다.

3-2. 프로젝트 아키텍처 참고용 '종합 오픈소스 레퍼런스’

OpenEarable (오픈이어러블)

설명: 9축 IMU(관성 측정 장치) 센서가 탑재된 웨어러블 기기를 Flutter 앱으로 제어하는 완전한 오픈소스 프로젝트. 하드웨어 설계도부터 펌웨어, 모바일 앱(Flutter) 소스코드까지 전부 공개되어 있다.

링크: https://open-earable.teco.edu/

LiveCaptionsXR

설명: 스마트폰 앱(Flutter)과 센서 융합(IMU)을 통해 화자의 위치를 3D 공간 좌표로 추적하고 증강현실(AR) 및 오디오 처리를 결합한 프로젝트이다.

링크: https://github.com/craigm26/LiveCaptionsXR

- 활용 가능한 자료

1. 공식 문서: Flutter 공식 도큐먼트의 'Accessibility(접근성)' 가이드라인 및 공공데이터포털(data.go.kr)의 '버스 위치 정보' 및 '저상버스 정보' 오픈 API 활용 매뉴얼.

2. 인터넷 강의: 인프런(Inflearn), 패스트캠퍼스 등의 'Flutter 앱 개발 기초 및 실전' 및 'Python FastAPI 백엔드 구축' 관련 강의.

3. 블로그 및 커뮤니티: Velog, GitHub 등에서 '플러터 지오펜싱(Geofencing) 구현 사례' 및 고령자 앱 사용성을 높이는 '유니버설 디자인(Universal Design) 기반 시니어 친화적 UI/UX 설계 사례'를 다룬 기술 블로그 참조.

- 월별 계획 설정

| 월 | 계획 |
| --- | --- |
| 4월 | 핵심 기능 구현 및 프론트/백엔드 기초 구축 목표: 주요 UI 레이아웃 완성 및 센서/DB 기본 로직 구현 |
| 5월 | 시스템 통합 및 사용자/기사용 앱 고도화 목표: 앱 간 데이터 연동 및 실외 테스트 준비 |
| 6월 | 1학기 마무리 및 성과 정리 목표: 프로젝트 안정화 및 1학기 결과물 문서화 |
| 7월 | 데이터 사이언스 및 개별 역량 강화 목표: 2학기 AI 모델 학습을 위한 '양질의 데이터' 확보 및 개발 환경 최적화 |
| 8월 | AI 모델 구축 및 시스템 통합 설계 목표: AI 모델 프로토타입 완성 및 2학기 통합 로드맵 구체화 |
| 9월 | 2학기 프로젝트 재개 및 AI 비전 통합 목표: 카메라 영상 실시간 처리 기능(PoC)의 실제 서비스 통합 |
| 10월 | 최종 시스템 최적화 및 필드 테스트 목표: 실사용 가능한 수준의 완성도 확보 및 최종 평가 준비 |

- 주차별 목표 설정 (4월 1일 - 6월 9일 계획)

| 주차 | 주차별 계획 및 담당자 |
| --- | --- |
| 5주차 (4.1-4.7) | - (팀 전원 공통 계획 수행) - 관련 정보 수집(오픈소스, 라이브러리 및 API) - 사용 기술 학습(flutter, python 등) - 개인별 담당 개발 파트에 대한 상호 피드백 |
| 6주차 | - 윤현섭: STT/TTS 라이브러리를 활용한 목적지 음성 입력 레이아웃 1차 구현 · 김도성: 2학기 AI 비전 학습을 위한 정류장, 버스 등 이미지 데이터 수집 계획 수립 및 공공데이터 API 조사(서비스키, 요청 파라미터, 응답 필드, 저상버스 여부 필드 확인) · 안준환: 스마트폰 나침반/방향 센서 및 BLE 비콘 수신 준비 모듈 기본 구현(헤드 트래킹 센서 통신은 추후 장비 확보 후 진행) · 심현석: Firebase Realtime DB 스키마 설계 및 백엔드 지오펜싱 알고리즘 프로토타입 구축 |
| 7주차 | - 윤현섭: 앱 메인 화면 및 시각 장애인용 접근성(Talkback) 최적화 - 김도성: 정류장 주변 위험 구역 및 장애물 이미지 데이터 수집 진행(2학기 대비) 및 공공데이터 API 연동 기반 실시간 버스 위치/도착 정보, 저상버스 여부 필터링 로직 구현 · 안준환: 비콘(BLE) 신호 수신부 모듈화 및 수신 강도(RSSI) 기반 거리 계산 로직 작성 · 심현석: 김도성의 공공데이터 API 모듈 결과를 수용할 수 있는 버스 정보 저장 구조 및 백엔드 연동 인터페이스 준비 |
| 8주차 | - 윤현섭: 백엔드 API와 프론트엔드 연동 및 화면 내 실시간 데이터 렌더링 · 김도성: 수집된 데이터를 바탕으로 모바일 경량 AI 모델(YOLO 등) 리서치 및 아키텍쳐 설계, 공공데이터 API 표준 응답 JSON/mock 데이터 정리 · 안준환: BLE RSSI 거리 추정값과 스마트폰 방향 센서값을 활용한 탑승 유도 데이터 구조 1차 개발(헤드 트래킹 기반 공간 음향은 4월 구현 범위에서 제외) · 심현석: 사용자 위치 기반 지오펜싱 진입/이탈 판별 로직 완성 및 FCM 푸시 알림 세팅 |
| 9주차 | - 윤현섭: 버스 기사용 전용 앱 기본 UI 구축 및 기사용 탑승 알림 화면 설계 · 김도성: 공공데이터 API 오류/응답 없음/필드 누락 상황에 대한 대응 로직 점검 및 AI 비전 데이터 수집 기준 정리 · 안준환: 비콘 RSSI 기반 거리 상태값과 스마트폰 방향 센서 데이터 통합 테스트(헤드 트래킹 및 공간 음향 방향 테스트는 추후 진행) · 심현석: 기사-승객 양방향 매칭 시스템을 위한 Firebase 데이터 실시간 동기화 파이프라인 구축 |
| 10주차 | - 윤현섭: 기사용 앱 FCM 푸시 알림 수신 연동 및 사용자 앱 하차 자동 알림 UI 적용 · 김도성: 공공데이터 API 연동 QA 테스트 진행, 저상버스 필터링 및 표준 응답 데이터 버그 리포트 작성 · 안준환: BLE RSSI 거리 추정 보정, 신호 안정화 및 스마트폰 방향 센서 출력 최적화 · 심현석: 앱-서버 연동을 통한 지오펜싱 안전 경고 음성/진동 트리거 백엔드 테스트 |
| 11주차 | - 윤현섭: 사용자 앱과 버스 기사 앱 간의 전체 서비스 Flow 통합 및 UI 디버깅 - 김도성: 2학기 AI 비전 파이프라인(카메라 영상 실시간 처리) 개념 증명(PoC) 자료 정리 - 안준환: 가상의 정류장 환경에서 비콘 부착 및 기기 간(스마트폰-센서-이어폰) 통합 연동 테스트 - 심현석: 전체 백엔드 서버 부하 테스트 및 예외 상황(GPS 오차, 네트워크 단절) 대응 로직 |
| 12주차 | - (팀 전원 공통 계획 수행) - 교내 버스 정류장 등 실제 야외 환경에서 1차 필드 테스트 진행 - 파트별 발견된 버그 로깅 및 핫픽스 수행 - 1학기 중간 발표를 위한 시스템 안정화 점검 |
| 13주차 | - (팀 전원 공통 계획 수행) - 하드웨어 기기(비콘)을 실제 환경에 부착하여 정밀 탑승 유도 기능 최종 시나리오 시연 테스트 - 시연 중 발생할 수 있는 엣지 케이스 방어 코드 작성 |
| 14주차 (6.3-6.9) | - 윤현섭, 심현석: 1학기 중간 발표용 프레젠테이션 작성 및 핵심 기능 시연 영상 촬영 - 김도성, 안준환: Github 코드 리팩토링 및 1학기 구현 기능 문서화(명세서, 아키텍쳐 등) - 팀 전원: 1학기 프로젝트 마무리 및 2학기(AI 비전 및 통합) 연계 계획 수립 |

<참고자료>

- 다양한 Github 튜토리얼 참고:
https://milooy.wordpress.com/2017/06/21/working-together-with-github-tutorial/
https://www.pigno.se/barn/tutorial-git/docs/#/

- 저장소에서 collaborator 추가하기: Settings > Collaborators > Add people

문서 최신화 이력

작성일: 2026년 5월 5일

최신화 사유: 원본 프로젝트 계획서와 4월 개인별 구현범위 수정안 사이의 역할 충돌을 제거하기 위해 충돌되는 담당 범위만 부분 수정함.

1. 안준환 4월 구현 범위에서 헤드 트래킹 센서 통신, 헤드 트래킹 기반 공간 음향 구현, 비콘+헤드트래킹 통합 테스트를 제외하고, 스마트폰 방향 센서·BLE 비콘·RSSI 거리 추정 중심으로 수정함.

2. 심현석 담당이었던 공공데이터 API 기반 실시간 버스 위치/도착 정보 및 저상버스 여부 필터링 구현을 김도성 담당으로 이전함.

3. 심현석의 역할은 Firebase Realtime DB, FastAPI 백엔드, 지오펜싱, FCM, 기사-승객 매칭 파이프라인, 공공데이터 결과 수용 인터페이스 준비로 정리함.

4. 김도성 담당 범위에서 비콘 거리 테스트 계획 및 공간음향 방향 테스트 계획을 제거하고, 공공데이터 API 조사·연동·저상버스 필터링·표준 응답 JSON/mock 데이터 정리·공공데이터 QA를 추가함.

5. Python 필요 기술 설명에서 공공데이터 API를 백엔드 단독 담당처럼 해석할 수 있는 표현을 표준 JSON 계약 기반 연동 구조로 수정함.

6. 본 수정은 충돌 부분 최신화 목적이며, 프로젝트 주제·필요성·독창성·전체 기능 방향은 기존 문서 내용을 유지함.

7. 버스 진입 순서 및 교통약자 맞춤형 정보 제공 설명에서 공공데이터 API 호출 주체를 FastAPI 단독이 아닌 공공데이터 API 연동 모듈 중심으로 정리하고, FastAPI는 표준 응답 연동 인터페이스 역할로 수정함.